## Slide 1: Proyek Akhir Matakuliah Sistem Enterprise
19 November 2025

## Slide 2: Jobdesk..
Setiap kelompok diwajibkan membangun satu website sistem enterprise dengan tema berbeda. Pembagian tema per kelompok:
Kelompok 1 – Website CRM (Customer Relationship Management), (Ziko, Bayu, Zulkifli)
Kelompok 2 – Website SCM (Supply Chain Management) (Tegar, Satria)
Kelompok 3 – Website KMS (Knowledge Management System) (Andrean, Ilham)
Kelompok 4 – Website ECM (Enterprise Content Management), (Friena, Septi)

## Slide 3: Timeline Project
Kegiatan | Waktu
Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) dan Perancangan Desain UI/UX Website | 19 Nov – 26 Nov 2025 (pertemuan 10)
Perancangan Database dan Arsitektur Sistem | 26 Nov – 3 Desember 2025 (pertemuan 11)
Implementasi Website dan Pengujian menggunakan black box testing | 3 Des – 24 Des 2025 (pertemuan 11, 12, 13)
Laporan Project Akhir | 24 Des – 31 Des 2025 (pertemuan 14,15)

## Slide 4: Kegiatan :
1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)
Setiap kelompok harus menentukan:
Profil pengguna sistem
Kebutuhan fungsional modul (CRM/SCM/KMS/CMS)
Kebutuhan non-fungsional (keamanan, performa, ketersediaan) Output: dokumen kebutuhan

## Slide 5: Kegiatan :
2. Perancangan Desain UI/UX Website
Termasuk:
Wireframe dashboard
Wireframe halaman modul
Alur navigasi sistem Output: sketsa UI/UX (Figma / draw.io)

## Slide 6: Kegiatan :
3. Perancangan Database dan Arsitektur Sistem
ERD
Struktur tabel
Relasi antar data
Arsitektur aplikasi (MVC / microservice / modular) Output: ERD + diagram arsitektur

## Slide 7: Tema:
A. WEBSITE CRM
Minimal fitur:
Kelola data customer
Customer interaction history
Ticketing / complaint system
Sales pipeline

## Slide 8: Tema:
B. WEBSITE SCM
Minimal fitur:
Kelola pemasok
Inventori barang
Purchase order (PO)
Tracking pengiriman

## Slide 9: Tema:
C. WEBSITE KMS
Minimal fitur:
Repository knowledge (artikel/dokumen)
Upload & manajemen dokumen
Tagging & kategori
Internal discussion/forum

## Slide 10: Tema:
D. WEBSITE ECM
Minimal fitur:
Editor konten (artikel, blog)
Template halaman
Manajemen media (gambar/file)
Publikasi konten

## Slide 11: Kegiatan:
4. Penyusunan Laporan Akhir
Laporan minimal berisi:
Deskripsi sistem
Screenshot hasil website
ERD dan arsitektur
Penjelasan fitur
Hasil Pengujian Sistem
Evaluasi & kendala pengerjaan

## Slide 12: UAS
UAS (14-26 Januari 2026)
Pelaksanaan dengan pengumpulan draft paper terkait proyek akhir yang telah dibuat.